1.5.3 Rücksprache mit
Stakeholdern
1.5.2 Jour fixe
1.1.3 Werkzeuge aussuchen
(GIT, Mngt)
1.1 Vorarbeit
1.3 Recherche
1.4 Durchführung
1.5 Kontrolle
1.1.1 Zieldefinition
1.1.2 Team organisieren
1.3.1 Lösung eruieren
1.3.2 Literatur MC
1.3.3 Programmiersprache
1.4.2 Design
Prototype
1.4.5 Coding
1.4.4 Daten
einpflegen
1.4.3 Datenbank
einrichten
1.5.1 Testing
1.3.4 Framework
1.6 Abschluss
1.6.2 Präsentation
erstellen
1.6.3 Präsentation
1.6.4 Übergabe
1.6.5 Abschluss
Meeting
1.4.1 Daten
verarbeiten
MicroCredentials Ausbildungsplan 1
1.4.6 Doku
1.3.5 Wissens-aneignung
1.2 Projektmanagement
1.2.1 PSP
1.2.2 Kritischer
Pfad
1.2.3 Zeitplanung
1.2.4 Ressourcen
Planung
1.6.1 Reflektion
1.2.5 Features + Design

1. MicroCredentials Ausbildungsplan
  1. Vorarbeit
    1. Zieldefinition
    2. Team organisieren
    3. Werkezeuge aussuchen (Git, Management)
  2. Projektmanagement
    1. PSP
    2. Kritischer Pfad
    3. Zeitplanung
    4. Ressourcen Planung
    5. Features + Design
  3. Recherche
    1. Lösung eruieren
    2. Literatur MicroCredentials
    3. Programmiersprache
    4. Framework
    5. Wissensaneignung
  4. Durchführung
    1. Daten verarbeiten
    2. Design Prototype
    3. Datenbank einrichten
    4. Daten einpflegen
    5. Coding
    6. Doku
  5. Kontrolle
    1. Testing
    2. Jour fixe
    3. Rücksprache mit Stakeholdern
  6. Abschluss
    1. Reflexion
    2. Präsentation erstellen
    3. Präsentation
    4. Übergabe
    5. Abschluss Meeting